## Slide 1
Jump to Square

## Slide 2
게임 컨셉
오직 대각선 방향으로의 점프
2개의 방향키와 여러 스킬들을 이용하여 최대한 멀리 나아간다.

## Slide 3
메인 화면
HP
생명 게이지
일시정지
ITEM(코인, 방어막 등)
몬스터, 함정 등
게임오버 요소
START
스킬 게이지

## Slide 4
게임 흐름
오른쪽 방향키
왼쪽 방향키
왼쪽 또는 오른쪽 방향키를 이용하여
대각선 점프를 통해 앞으로 나아간다.
양쪽 벽을 넘어가면 다른 색 발판을 이
용할 수 있게 된다.
플레이 중 코인과 아이템을 얻을 수
있으며
몬스터를 밟아 죽일 수 있다.
Mon
생명 게이지가 다하거나 몬스터의 공격,
함정 등에 빠지면 게임오버.
Mon
HP

## Slide 5
게임 흐름
오른쪽 방향키
왼쪽 방향키
몬스터를 처치하거나 아이템을 먹으면
스킬과 생명 게이지가 오른다.
Mon
5
스킬 사용하려면 총 5회 충전해야 하며
여러 칸 건너뛰기, 뒤로 한 칸 등 캐릭터
고유의 스킬들을 사용할 수 있다.

## Slide 6
개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 방향키 왼쪽, 오른쪽(2방향), 스킬 | 
캐릭터 기술 | Z 입력 시 캐릭터 고유의 스킬 사용 | 더 다양한 스킬 구사
맵 | 총 4개의 컨셉(초원-감옥-사막-지옥) 바닥 타일 이미지의 변화로 맵 변경 | 더 길고 다양한 맵 추가 예정
적 AI | 주인공과 일직선 상에 놓였을 때 공격 | 
난이도 | 난이도 증가 시 생명 빠르게 감소 | 
게임 기능 | 몬스터 공격, 함정은 1회에 게임오버 시간이 지날수록 HP도 빠르게 감소 적 제거 시 HP, 스킬 게이지 증가 코인으로 스킬 업그레이드 가능 | 여러 아이템 기능 추가 특정 스테이지에서 바로 시작할 수 있는 기능
사운드 | 점프, 공격, 스킬 사운드 | 스테이지 각각의 BGM
애니메이션 | 점프, 피격, 스킬 사용 시 애니메이션 | 

## Slide 7
개발 계획
1주차 | 자료 수집 | 맵, 몬스터 캐릭터 등 이미지 수집 타일 개수와 좌표 지정(3x5 예정)
2주차 | 캐릭터 움직임 | 키보드를 이용한 캐릭터 움직임 구현
3주차 | 몬스터와 함정 | 몬스터 피격 시 애니메이션 몬스터 공격, 함정 구현
4주차 | 생명과 스킬 | HP와 스킬 게이지 구현
5주차 | 스킬 구현 및 중간 점검 | 스킬 구현 부족한 부분 보완
6주차 | 아이템 | 아이템 오브젝트와 효과 구현
7주차 | 추가 맵 | 총 4개의 스테이지 모두 구현 스테이지에 따른 맵 난이도 변경
8주차 | 추가 캐릭터 | 여러 캐릭터 구현 캐릭터에 따른 추가 스킬 구현
9주차 | 기타 | 게임의 시작과 끝, 코인과 스코어 등 마무리 기타 버그 및 밸런스 조정
10주차 | 마무리 | 최종 점검

## Slide 8
자체 평가
평가 항목 | 평가
게임 컨셉이 잘 표현되었는가? | B
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | B
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | A
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | A
개발 계획이 구체적이며 실행 가능한가? | B